附件2

# 绿色建筑项目评价工作要求

## 一、严格绿色建筑项目预评价

（一）绿色建筑项目预评价实行属地管理，各市住房和城乡建设部门负责本行政区域内绿色建筑项目预评价工作的组织实施和监督管理。

（二）绿色建筑项目预评价的申请应遵循自愿原则，评价工作遵循科学、公开、公平和公正的原则。

（三）绿色建筑项目预评价由各市住房和城乡建设部门组织开展，需经申报、审查、公示、公布等环节。

（四）绿色建筑项目预评价申报应在建筑工程施工图审查完成后。

（五）绿色建筑项目预评价结果应在项目所在地市级住房和城乡建设部门确定的公共信息平台上公示，经公示无异议的，出具预评价证明及预评价报告。

（六）绿色建筑项目预评价完成后，建设单位需向住房和城乡建设部门作出正式承诺，在项目竣工后申请绿色建筑项目竣工评价，星级绿色建筑项目建设单位还需承诺取得相应等级绿色建筑标识证书。

## 二、加强项目监管

（七）各地住房和城乡建设部门要严格绿色建筑项目质量管理，强化对项目设计、施工、监理、质量监督、验收交付、运营等各环节监管。

（八）工程建设过程中，严禁擅自变更设计内容，降低建设标准。原则上不允许变更绿色建筑相关设计内容，确需变更的，应当报施工图审查机构严格审查，并由原组织预评价部门对变更内容进行再次评价。

（九）超低能耗建筑、星级绿色建筑和装配式建筑项目应全装修竣工交付，在交付前，住宅建筑内部墙面、顶面、地面全部铺贴、粉刷完成，门窗、固定家具、设备管线、开关插座及厨房、卫生间固定设施安装到位；公共建筑公共区域的固定面全部铺贴、粉刷完成，水、暖、电、通风等基本设备全部安装到位。

（十）项目完工后，各市住房和城乡建设部门应组织专家及相关单位进行绿色建筑项目竣工评价。竣工评价不合格的，由市级住房和城乡建设部门督促建设单位及相关单位限期整改。整改后仍不合格的，启动绿色金融退出程序。

## 三、强化运营管理

（十一）星级绿色建筑项目竣工验收后，建设单位、运营单位或者业主单位按要求通过国家绿色建筑标识管理信息系统申报并获得相应等级的绿色建筑标识。

（十二）获得星级绿色建筑标识的项目运营单位或业主，应当强化绿色建筑运行管理，加强运行指标与申报绿色建筑星级指标比对，每年将年度运行主要指标上报绿色建筑标识管理信息系统。

（十三）执行星级绿色建筑标识项目限期整改和绿色建筑标识撤销制度，撤销决定应当及时送达标识申报单位、发放绿色信贷的金融机构，并向社会公布。